CAHIER DES CHARGES

Mémoire de Master Recherche

Amélioration de la couverture de détection d'EDR open-source

par l'apprentissage automatique :

Application aux techniques APT à faible niveau de détection

Durée : 6 mois

Domaine : Cybersécurité, Machine Learning, Digital Forensics

# 1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

## 1.1 Contexte

Les systèmes de détection et de réponse aux incidents sur les points de terminaison (EDR) sont devenus essentiels pour contrer les menaces persistantes avancées (APT). L'article de référence « Performance Evaluation of Open-Source Endpoint Detection and Response Combining Google Rapid Response and Osquery for Threat Detection » (IEEE Access, 2022) démontre que les EDR open-source actuels présentent des limitations significatives en matière de couverture de détection.

L'étude révèle que seulement 28,5% des tactiques APT bénéficient d'un niveau de détection élevé avec les configurations osquery non personnalisées. Cette faiblesse expose les organisations à des risques de sécurité importants.

## 1.2 Problématique

Comment améliorer la couverture de détection des systèmes EDR open-source pour les techniques APT à haut risque et faible détection, en utilisant des approches d'apprentissage automatique et de personnalisation des requêtes ?

## 1.3 Phases d'attaque critiques identifiées

L'analyse du framework MITRE ATT&CK révèle quatre phases d'attaque particulièrement vulnérables :

- Accès Initial (Initial Access) - 17 requêtes disponibles (3% du total)

- Exécution (Execution) - 26 requêtes (4% du total)

- Accès aux Identifiants (Credential Access) - 29 requêtes (5% du total)

- Mouvement Latéral (Lateral Movement) - 17 requêtes (3% du total)

# 2. OBJECTIFS DU MÉMOIRE

## 2.1 Objectif général

Développer et évaluer un framework intelligent pour améliorer la détection des menaces APT dans les environnements EDR open-source basés sur GRR et osquery.

## 2.2 Objectifs spécifiques

- Analyser en profondeur les 29 techniques APT identifiées comme ayant une importance élevée mais un niveau de détection faible

- Concevoir et développer 50+ requêtes osquery personnalisées et optimisées pour les phases critiques

- Implémenter un modèle d'apprentissage automatique pour la détection comportementale des anomalies

- Développer un système de scoring basé sur le modèle TEACH pour prioriser les alertes

- Évaluer la performance du système amélioré : couverture de détection, taux de faux positifs, temps de détection

## 2.3 Indicateurs de succès quantitatifs

| Indicateur | Objectif |
| --- | --- |
| Couverture de détection "High" | ≥ 65% (vs 28,5% actuellement) |
| Initial Access - détection | ≥ 80% |
| Execution - détection | ≥ 75% |
| Credential Access - détection | ≥ 70% |
| Lateral Movement - détection | ≥ 75% |
| Taux de vrais positifs | > 90% |
| Taux de faux positifs | < 5% |
| Temps de détection moyen | < 30 secondes |
| Amélioration ML vs requêtes seules | > 30% |

# 3. PLANNING DÉTAILLÉ SUR 6 MOIS

## 3.1 MOIS 1-2 : ÉTAT DE L'ART ET ANALYSE

### Semaines 1-2 : Revue de littérature approfondie

Livrables :

- Synthèse documentaire sur les EDR open-source (GRR, osquery, Wazuh, OSSEC)

- Analyse comparative des frameworks de détection (MITRE ATT&CK, Cyber Kill Chain)

- Revue des approches ML appliquées à la détection de menaces (30-40 articles)

### Semaines 3-4 : Analyse des techniques APT

Livrables :

- Tableau détaillé des 29 techniques critiques (haute importance + faible détection)

- Cartographie des artefacts forensiques par technique

- Analyse des 264 schémas osquery de base et identification des limitations

### Semaines 5-8 : Conception de l'architecture système

Livrables :

- Architecture détaillée du système EDR amélioré

- Schéma d'intégration GRR-osquery-Kafka-ML

- Spécifications techniques du module de détection

- Design du pipeline de traitement des données temps réel

### Semaines 9-11 : Développement des requêtes personnalisées

Livrables :

- 50+ nouvelles requêtes osquery ciblant les 4 phases critiques

  - Initial Access : 15 requêtes

  - Execution : 15 requêtes

  - Credential Access : 10 requêtes

  - Lateral Movement : 10 requêtes

- Documentation technique complète des requêtes

- Scripts de configuration osqueryd avec scheduling optimisé

- Tests unitaires (temps d'exécution < 5 secondes par requête)

### Semaines 12-14 : Implémentation du module ML

Livrables :

- Modèle de détection d'anomalies (Isolation Forest ou Autoencoder)

- Module de classification supervisée (Random Forest ou XGBoost)

- Système de scoring pondéré basé sur le modèle TEACH

- Pipeline de prétraitement et feature engineering

- Modèles entraînés et validés (validation croisée k-fold)

### Semaines 15-16 : Intégration système complète

Livrables :

- Plateforme EDR fonctionnelle avec tous les composants intégrés

- Interface de monitoring et d'alerting (dashboard temps réel)

- Scripts d'automatisation et tests d'intégration bout-en-bout

3.3 MOIS 5 : EXPÉRIMENTATION ET ÉVALUATION

### Semaines 17-18 : Préparation environnement de test

Livrables :

- Infrastructure de test complète :

  - 1 serveur GRR + 10 clients virtualisés (Windows + Linux)

  - Infrastructure ML

- Jeux de données d'attaques réalistes (Atomic Red Team, MITRE Caldera)

- Protocole expérimental détaillé validé

### Semaines 19-20 : Conduite des expérimentations

Livrables :

- Résultats d'évaluation pour 30+ scénarios d'attaque :

  - 10 attaques d'accès initial

  - 8 attaques d'exécution

  - 7 attaques de vol de credentials

  - 5 attaques de mouvement latéral

- Logs bruts et traités de toutes les expérimentations

- Métriques de performance système (CPU, RAM, latence, MTTD)

### Semaines 21-22 : Analyse des résultats

Livrables :

- Rapport d'analyse statistique complet (tests de Student, ANOVA)

- Matrices de confusion par technique APT

- Graphiques comparatifs avant/après amélioration

- Documentation des cas limites et échecs avec recommandations

## 3.4 MOIS 6 : RÉDACTION ET FINALISATION

### Semaines 23-24 : Rédaction du mémoire

Livrables :

- Chapitres rédigés et finalisés :

  - Introduction et problématique (10 pages)

  - État de l'art (25 pages)

  - Méthodologie (20 pages)

  - Conception et implémentation (30 pages)

  - Expérimentation et résultats (25 pages)

  - Discussion et perspectives (15 pages)

  - Conclusion (5 pages)

- Bibliographie (50+ références)

- Annexes techniques détaillées

### Semaines 25-26 : Finalisation et soutenance

Livrables :

- Mémoire final (130-150 pages)

- Présentation PowerPoint professionnelle (30-40 slides)

- Démonstration vidéo du système (10-15 minutes)

- Code source complet sur GitHub avec documentation technique

- Article scientifique court (optionnel, 6-8 pages)

. RESSOURCES NÉCESSAIRES

## 4.1 Infrastructure technique

Matériel :

- Serveur ou PC haute performance : 16 GB RAM minimum, 8 cores CPU

- 500 GB de stockage SSD

- Connexion internet stable (vitesse élevée pour téléchargements)

Logiciels (gratuits/open-source) :

- VMware Workstation ou VirtualBox

- GRR Rapid Response (dernière version stable)

- osquery 4.5.1 ou supérieur

- Apache Kafka 2.8+

- Python 3.8+ avec bibliothèques ML : scikit-learn, TensorFlow/PyTorch, pandas, numpy

- Elasticsearch + Kibana (optionnel pour visualisation avancée)

## 4.2 Datasets et outils d'attaque

- MITRE Caldera (plateforme d'émulation adversaire)

- Atomic Red Team (bibliothèque de tests d'attaque)

- Metasploit Framework

- Datasets publics : DARPA TC, CICIDS2017, ou équivalents

*